KLASA:363-01/18-01/

URBROJ: 2110/02-01-18-

## Ivanska, …. ožujak 2018. godine

## Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03- pročišćeni tekst i 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 49. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik" broj 5/18)  općinski načelnik  podnosi

## IZVJEŠĆE

o realizaciji Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture

za 2017. godinu

članak 1.

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ivanska za 2017. godinu ostvaren je  kako slijedi:

| OBJEKAT | PLANIRANI IZNOS kn | OSTVARENO kn | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojačano održavanje ceste Srijedska | 400.000,00 | - | - |
| Uređenje "Nadstrešnica" na sajmištu | 800.000,00 | 189.126,44 | 23,64 |
| Uređenje centra Ivanska | 100.000,00 | 129.662,51 | 129,66 |
| Unutarnje uređenje društvenih domova | 200.000,00 | 169.142,59 | 84,46 |
| Izgradnja nogostupa Babinac | 4.500.000,00 | - | - |
| UKUPNO | 6.000.000,00 | 487.931,54 | 8,13 |

članak 2.

Ovo izvješće objaviti će u Službenom vjesniku  i na web stranici (www.ivanska.hr)  Općine Ivanska nakon  donošenja odluke Općinskog vijeća o usvajanju.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA IVANSKA

NAČELNIK

NAČELNIK:

Željko Mavrin

OBRAZLOŽENJE

## Člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03- pročišćeni tekst i 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 ) propisana je obaveza jedinica lokalne  i područne samouprave vezano za gradnju objekata komunalne infrastrukture te izrade godišnjeg plana gradnje tih objekata, a člankom 49. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik" broj 5/18) propisana je obaveza općinskog načelnika da do kraja ožujka tekuće godine podnosi izvješće prema usvojenom Programu o njegovoj realizaciji za prethodnu godinu.

## Realizacija navedenog Plana izvršena je kako je to prikazano u članku 1. ovog izvješća.

## Pojačano održavanje ceste Srijedska nije izvršena iz razloga što je tijekom godine  dogovoreno sa županijom kako će se potpisani sporazum o sufinanciranju navedene ceste promijeniti na način da cijelu investiciju financira županijska uprava za ceste (ŽUC), a općina se obvezuje na sufinanciranje spojne ceste između naselja Babinac i Gornja  Petrička.

## Projekt uređenja "Nadstrešnica" na sajmištu realiziran je samo u dijelu i to vlastitim sredstvima, Projekt koji je kandidiran na natječaj ministarstva graditeljstva nije prihvaćen te je njegova realizacija prenesena u 2018. godinu.

## Projekt uređenja centra Ivanske realiziran je prema Planu koji je obuhvatio završetak pripremnih radova na uređenju parkirališta  i javnih površina u centru Ivanske.

## Unutrašnje uređenje društvenih domova realizirano je vlastitim sredstvima i to uređenje društvenih domova u Gornjoj Petričkoj, Babincu i Đurđicu. Javnih natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz europskih fondova nije bilo tijekom 2017. godine pa je općina  u uređenje navedenih domova uložila vlastita sredstva.

## Projekt izgradnje nogostupa u naselju Babinac nije realiziran iz razloga što tijekom cijele 2017. godine nije bio raspisan niti jedan natječaj fonda za ruralni razvoj te ga nije bilo moguće niti kandidirati.

NAČELNIK:

## Željko Mavrin

# Text boxes

REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

##### OPĆINA IVANSKA