KLASA:363-01/18-01/

URBROJ: 2110/02-01-18-

Ivanska, …. ožujka 2018. godinu

## Na temelju   članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)  i članka 49. Statuta  Općine Ivanska ("Službeni vjesnik" broj 5/18)  načelnik Općine Ivanska podnosi

IZVJEŠĆE

o realizaciji Programa održavanja  komunalne infrastrukture

za 2017. godinu

članak 1.

Izvješće obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini za komunalne djelatnosti koje su bile planirane Proračunom:

- održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina

- održavanje parkovnih površina

- održavanje javne rasvjete

članak 2.

Izvršenje komunalnih djelatnosti  iz članka 1. ovog izvješća obuhvaća radove navedene kako slijedi:

| Redni broj. | Vrsta radova | Planirano (kn) | Izvršeno (kn) | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina | 150.000,00 | 130.560,20 | 87,04 |
| 2. | Održavanje parkovnih površina | 22.000,00 | 21.109,04 | 95,95 |
| 3. | Održavanje javne rasvjete | 50.000,00 | 22.780,00 | 45,56 |
|  | UKUPNO | 222.000,00 | 174.449,24 | 78,58 |

članak 3.

Ovo izvješće objaviti će u Službenom vjesniku i na web stranici (www.ivanska.hr)  Općine Ivanska nakon donošenja odluke Općinskog vijeća o usvajanju.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA IVANSKA

NAČELNIK

NAČELNIK:

Željko Mavrin

## OBRAZLOŽENJE

## Člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) propisana je obaveza jedinica lokalne i područne samouprave vezano za održavanje komunalne infrastrukture, a člankom 49. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik" broj 5/18) propisana je obaveza načelnika općine da općinskom vijeću do kraja mjeseca ožujka tekuće godine podnosi izvješće o izvršenju navedenog Programa za prethodnu godinu.

## Navedeni radovi u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu izvršeni su kako je to prikazano u članku 2. izvješća.

## Održavanje javne rasvjete manje je od planiranog jer nije bilo potreba za dodatnim radovima na održavanju javne rasvjete, a potrošnja i regulacija rada javne rasvjete nisu dio održavanja javne rasvjete nego potrošnje.

NAČELNIK:

## Željko Mavrin

# Text boxes

REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

##### OPĆINA IVANSKA