## KLASA:363-01/18-01/

URBROJ: 2110/02-01-18-

Ivanska, …. ožujka 2018. godine

## Na temelju  članka  28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03- pročišćeni tekst i 82/04., 178/04., 38/09.,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 49. Statuta Općine Ivanska ("Službeni vjesnik" broj 05/18),  načelnik Općine Ivanska podnosi

IZVJEŠĆE

o realizaciji Programa održavanja nerazvrstanih cesta

za 2017. godinu

članak 1.

Održavanje nerazvrstanih cesta   na području Općine Ivanska povjereno je komunalnom poduzeću Ivankom j.d.o.o. u vlasništvu Općine Ivanska.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se periodično i tekuće održavanje, te održavanje cesta u zimskim uvjetima – zimska služba i pojačano održavanje (sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta.

članak 2.

Održavanje  nerazvrstanih cesta  izvršeno je kako slijedi:

| Redni broj | Vrsta radova | Planirano (kn) | Izvršeno (kn) | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta | 152.000,00 kn | 290,788,48 | 191,31 |
| 2. | Zimska služba | 80.000,00 | 49.152,50 | 61,44 |
| 3. | Modernizacija i izgradnja nerazvrstanih cesta | 4.500.000,00 | 0,00 | - |
|  | UKUPNO | 4.732.000,00 | 339.940,98 | 7,18 |

članak 3.

Ovo izvješće objaviti će u Službenom vjesniku  i na web stranici (www.ivanska.hr)  Općine Ivanska nakon  donošenja odluke Općinskog vijeća o usvajanju.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA IVANSKA

NAČELNIK

NAČELNIK:

Željko Mavrin

OBRAZLOŽENJE

Člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03- pročišćeni tekst i 82/04., 178/04., 38/09.,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) propisane su obaveze jedinica lokalne i područne samouprave u smislu održavanja komunalne infrastrukture, a člankom 49. Statuta općine Ivanska propisana je obaveza načelnika općine da do 31. ožujka tekuće godine podnosi općinskom vijeću izvješće o namjenskom utrošku sredstava prema Programu održavanja nerazvrstanih cesta na području općine, za prethodnu godinu.

U izvješću su navedene vrste radova prema Programu održavanja nerazvrstanih cesta za 2017. godinu.

U odnosu na plan, usluge tekućeg održavanja izvršene su više od plana iz razloga povećanog broja zahtjeva mjesnih odbora za tekućim održavanjem nerazvrstanih cesta koje su tijekom godine bile u vrlo lošem stanju te su izvršeni radovi bili nužni i opravdani.

Zimska služba odrađena je prema potrebama koje su zahtijevale vremenske neprilike, a sredstva za navedene radove utrošena su manje od planiranih.

Modernizacija i izgradnja nerazvrstanih cesta nije realizirana prema planu iz razloga što Fond za ruralni razvoj nije na vrijeme dostavio odluku o prihvaćanju projekta koji je kandidiran još u prosincu 2016. godine te Općina nije mogla nastaviti sa aktivnostima ( raspisivanje javnog natječaja, sklapanje ugovora sa izvođačem radova, izvođenje radova) bez odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju navedenog projekta.

NAČELNIK:

Željko Mavrin

# Text boxes

REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

##### OPĆINA IVANSKA